Выполнение работ согласно плана за 2011г -  МУП «Узуновская УК»

| Наимен. | Покраска балк. |  | Ремонт балк. |  | Козырьки шт |  | Вход. ступени м2 |  | Межп. швы п/м |  | Оконные блоки, остекл. м2 |  | Ремонт слуховых окон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №.д. | План №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №д. |
| Глубокое | 36 37 | - - 11 | 11 14 36 | 11-2 - - | 36 11 20 | 36-3 11-3 20-1 | 13 | 13-2 | 11 14 36 37 | 11 14 36 37 | 12 | 12-9 | 13 | 13-4 |
| Крутое | 25 | - |  |  | - - - | 6-1 4-1 19-2 |  |  |  |  | 25 | 25-3 | 6 8 25 | 6-4 8-1 25-1 |
| Петрово |  |  | 2 3 11 | 2-2 3-1 11-1 | 1 | 1-1 |  |  | 1 2 3 11 5 - - - | 1 2 3 11 5 8 6 10 |  |  |  |  |
| Новокл. | 17,22 | - |  |  | 20 21 | 20-2 21-1 23-1 | 17 18 | 17-4 18-2 | 23 24 26 27 | 23 24 26 27 | 18 | 18-3 | 18 | 18-3 |
| Южный | 27,29 31,33 30,32 34,35 16,26 28,22 23,20 24 | 17,29 31,33 30,32 34,35 16, - 22 - 23,20 24 | 21 | 21-2 | 1 32 21 22 | 1-3 32-3 21-3 22-3 | 13 21 27 | 13-2 21-2 27-1 | 23 27 28 29 - | 23 27 28 29 35 | 35 | 35-9 |  |  |
| Северный | 8 9 11 | - - - |  | 2-1 | 3 2 | 3-2 2-2 | 11 | 11-2 | 8 - | 8 9 | 11 12 | 11-4 12-2 |  |  |
| Почтовая |  |  |  |  | - | 5-1 | 5 ЭЧК | 5-3 ЭЧК-1 | - | 11А |  |  |  |  |
| Мягкое | 23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Из за недостатка собранных средств, %собираемости составляет 96%, работы по окраске балконов с.Глубокое д36,37, с.Новоклемово д.17.д.22, с.Узуново,мкр.Южный д.16,22, мкр.Северный д .8,9,11 включены в план 2012г,

Ремонт балконов с.Глубокое д.14,36-включены в план 2012г